新干县2014年新增千亿斤粮标准良田项目混凝土预制构件采购招标

招标文件

招   标   人：新  干  县  农  业  局

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

二○一五年九月

新干县2014年新增千亿斤粮标准良田项目

招标公告

1.招标条件

本招标项目新干县2014年新增千亿斤粮标准良田项目已由江西省发展和改革委员会以赣发改农经【2014】1232号文批准建设，招标人为 新干县农业局 ，建设资金来自中央财政资金，项目已具备招标条件，现就该项目的施工、施工监理及混凝土预制构件采购面向国内进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：新干县城上乡。

2.2 招标规模：总投资约2250.20万元（本次招标金额约1800万元，其中施工标约1327.86万元，施工监理标18万元，混凝土预制构件采购标约474.18万元）。

2.3 计划工期：暂定于：2015年11月9日开工，2016 年 3月 10 日完工，共124日历天（具体以签订合同为准）。

2.4 招标范围：1.5万亩。

2.5 标段划分：共划分7个标段，其中施工标共划分4个标段，监理标1个标段，采购标2标段（分为A、B两个标段,投标单位须在投标文件上注明A标段或B标段）。

2.6 招标内容：详见招标工程量清单。

2.7 本次施工及施工监理质量要求：合格及以上。

2.8本次混凝土预制构件采购质量要求：预制构件混凝土标号为C20，每100方混凝土送检一组试样，送检质量合格。发包人将按规范要求进行抽检，抽检质量合格。具体按《农田水利工程灌排渠用预制混凝土构件》（DB33/T408-2003）规定执行。

3. 投标人资格要求

3.1本次施工招标要求投标人须同时具备以下资格条件：

（1）具有独立法人资格，具有水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）以上资质。

（2）具有有效的营业执照证书。

（3）具有有效的安全生产许可证。

（4）企业主要负责人（法定代表人）必须执有有效的A 类安全生产考核合格证；拟投入本项目的注册建造师必须执有水利水电专业贰级及以上注册建造师(不含外省施工企业贰级建造师)（含临时）注册证和有效的B 类安全生产考核合格证；技术负责人必须具备水利类专业中级及以上职称（按《关于印发江西省非国有企业高级工程师等3个专业技术资格条件（试行）的通知》（赣人发〔2005〕11号）规定，非国有企业技术职称无效）；专职安全员必须执有有效的 C 类安全生产考核合格证；安全生产考核合格证为省级或以上水行政主管部门颁发的。

（5）投标人未处于被责令停业,投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

（6）投标单位法定代表人直接参加招投标活动的，应当出具其法定代表人证书；投标单位法定代表人不直接参加招投标活动的，应委托拟投入的项目建造师担任投标单位的授权委托人，并出具授权委托书；

（7）拟投入本项目的注册建造师必须出席开标会，且不能为在建项目建造师。投标人拟投入建造师有在建项目但已履行变更手续的，在投标文件中需附经批准的变更手续并在开标现场递交原件核查，建造师变更手续须为投标截止时间前6个月以前办理的。

- 投标人应当于投标截止时间前将检察机关开具的本单位及拟投入本项目的注册建造师行贿犯罪档案查询结果提交给招标人，行贿犯罪档案查询结果的开具日期须不早于招标公告发布之日。

3.2 本次施工监理招标要求投标人须同时具备以下资格条件：

（1）投标单位法定代表人直接参加招投标活动的，应当出具其法定代表人身份证明材料；投标单位法定代表人不直接参加招投标活动的，应委托其他人担任投标单位的授权委托人，并出具授权委托书及受委托人的居民身份证。否则，按自动弃权处理。

（2）具备独立法人资格和有效的水利部颁发的水利工程施工监理丙级或以上资质。

（3）具有有效的营业执照证书。

（4）拟投入的总监理工程师必须具备水利监理工程师注册证书和岗位证书（水利专业）。

（5）拟上岗监理人员均应具有水利监理工程师注册证书或监理员上岗证书。

（6）在江西省水行政主管部门办理了信用登记手续。

（7）投标人未处于被责令停业、取消、暂停江西省水利工程投标资格状态。

(8) 本工程须设置监理人员不得少于5人（含总监1人）。

3.3本次混凝土预制构件采购招标要求投标人须同时具备以下资格条件：

具备企业法人资格，有预制砼构件生产或销售合法经营资格[要求提供有效企业法人营业执照[ (具有水泥制品或砼预制构件生产营业范围)、机构信用代码证、组织机构代码证和税务登记证]；具有通过2015年年检的江西省水利水电企业管理协会颁发的小农水建设混凝土预制构件品质量合格证书及小农水建设混凝土预制构件厂家生产能力认证书（其他要求见招标文件，所有需提供证件均为原件）。

3.4投标人未处于被责令停业、取消、暂停江西省水利工程投标资格状态。

3.5本次招标不接受联合体投标。

4. 资格审查办法

4.1本次招标项目施工标采用资格后审，合格制。投标人少于或等于30家的，对所有投标人的投标资格进行审查。投标人多于30家的，评标委员会仅对由开标现场随机抽取的30家投标人的投标资格进行审查。资格审查不合格的投标文件将被否决，其投标报价将不进入B值计算，具体评审办法详见招标文件评标办法内容。

4.2本次施工监理标和混凝土预制构件采购标招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

5. 招标文件的获取

5.1本次施工标招标文件的获取

投标人必须是已在江西省水利厅通过从业单位信息备案审核，且已办理数字证书和电子签章（含单位公章和法人亲笔签名）的单位。凡有意参加施工标投标者，请于2015年9月2日至2015年10月10日在江西省公共资源交易网 (吉安市本级http://jaggzy.jiangxi.gov.cn/jazbw/)下载电子版招标文件等资料（下载招标文件，不清楚或有疑问需咨询的，请致电江苏国泰新点软件有限公司客服电话：400-8503300）。招标文件售价200元/标段,售后不退。招标文件资料费须从投标人基本帐户汇入招标人指定保证金账户，并在开标会现场提供银行转账凭证以备核查，未提供银行转账凭证或未在规定截止时间到账的，其投标文件在开标现场招标人按无效标处理。

5.2本次施工监理标招标文件的获取

凡符合资格条件且有意参加本次施工监理招标的投标者，请于本招标公告发布之日起在新干县公共资源交易网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网下载招标文件，招标文件售价200元/标，售后不退。招标文件资料费须从投标人基本帐户汇入招标人指定保证金账户，并在开标会现场提供银行转账凭证以备核查，未提供银行转账凭证或未在规定截止时间到账的，其投标文件在开标现场招标人按无效标处理。

5.3本次混凝土预制构件采购标招标文件的获取

凡符合资格条件且有意参加本次施工监理招标的投标者，请于本招标公告发布之日起在新干县公共资源交易网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网下载招标文件，招标文件售价200元/标，售后不退。招标文件资料费须从投标人基本帐户汇入招标人指定保证金账户，并在开标会现场提供银行转账凭证以备核查，未提供银行转账凭证或未在规定截止时间到账的，其投标文件在开标现场招标人按无效标处理。

6.投标文件的递交

6.1本次施工标投标文件的递交

（1）施工标电子投标文件递交截止时间为 2015年10月10日上午 9时 30分，开标地点：新干县公共资源交易中心。

（2）施工标电子投标文件未在投标截止时间之前上传电子投标文件至电子招标系统中的投标文件，招标人不予受理。

（3）投标人代表（法定代表人或授权委托人<授权委托人必须为本项目的建造师担任>）和拟投入的项目建造师须在投标截止时间前到达开标地点签到并出具有效身份证明材料原件供现场查验（具体详见招标文件投标须知表内容）。

6.2本次施工监理标投标文件的递交

（1）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2015年10月10日9时30分，地点为:新干县公共资源交易中心

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.3本次混凝土预制构件采购标投标文件的递交

（1）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2015年10月10日14时30分，地点为:新干县公共资源交易中心

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 有关说明

7.1 有关本次施工标的解答、澄清和修改等补充材料，将在江西省公共资源交易网（吉安市本级）、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布；有关本次施工监理标及本次混凝土预制构件采购标的解答、澄清和修改等补充材料，将在新干县公共资源交易网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布。请潜在投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

7.2 在本项目施工标投标截止时间，如投标人拟投入的建造师存在以下情况的，一经查实视为投标人自动放弃本项目中标候选资格：1、已参与其他项目投标，且此项目中标候选人尚未公示的；2、已参与其他项目投标，公示为第一中标候选人且尚未签订合同的。

7.3 本次施工标招标将公示开启了投标文件的施工标投标人名称、施工项目负责人姓名及其注册执业证号、所使用的业绩名称（评标办法中如有业绩要求的）。中标后，施工企业应当与招标人签订《中标项目关键人员到位到岗承诺书》和《廉政协议书》。

7.4根据赣检发预字【2013】3号文及赣水建管字[2013]239号文件规定，拟参加本工程施工监理投标申请人或投标人必须自行到单位所在地或业务发生地检察机关申请对本单位及拟投入项目总监理工程师进行行贿犯罪档案查询（查询结果有效时间为招标公告发日至投标截止日，否则无效），并将查询结果原件在开标现场同投标文件一并递交，否则其投标文件在开标现场按无效标处理。对经查询有行贿犯罪记录的单位和个人，在评标中给予该投标人扣分处理。

7.5 本次施工招标各投标人可以对所有标段进行投标，但一家单位只能中一个标段，如同一个投标人同时参与两个标段的投标且在前一标段中排序第一，则该投标人在另一标段的有效投标报价仍参与平均值计算，但不参与中标排序。

7.6本次混凝土预制构件采购标各投标人可以同时参与两个标段的投标，但一家单位只能中一个标段，如同一个投标人同时参与两个标段的投标且在前一标段中排序第一，则该投标人在另一标段的有效投标报价仍参与平均值计算，但不参与中标排序。

7.7本次施工监理招标评标办法评标办法中业绩是指近10年内（2005年1月1日至2014年12月31日，不含开标当年，以合同签订时间为准。）承担过类似单个合同价在不低于本次招标控制价的60% 的土石坝、堤防、灌渠工程项目。

7.8本次招标的开标顺序按照《招标项目主要情况表》1～2～3～4～5～6～7序号的顺序进行开标。

8. 发布公告的媒介

本招标公告在中国采购与招标网、江西省招标投标网、江西省公共资源交易网、吉安市招标投标监督网、新干县公共资源交易网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上发布。

9. 联系方式

招   标   人：新干县农业局

地        址：新干县金川镇中大道52号

联   系   人：李先生       电  话：0796-7135735

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

地        址：江西省南昌市红谷滩新区翠林路鹿璟名居D栋2801

联   系   人：陈先生       电   话：13479688801

2015年9月1日

《招标项目主要情况表》

| 序号 | 标段名称 | 建设地点 | 招标范围 | 计划开 工时间 | 计划竣 工时间 | 合同编号 | 招标金额 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新干县2014年新增千亿斤粮标准良田项目1标段施工标 | 新干县 | 水源、田间配套工程 | 2015.11.9 | 2016.3.10 | XGX-QYJL-2015SG-1 | 3240420.24 |
| 2 | 新干县2014年新增千亿斤粮标准良田项目2标段施工标 | 新干县 |  | 2015.11.9 | 2016.3.10 | XGX-QYJL-2015SG-2 | 3461384.32 |
| 3 | 新干县2014年新增千亿斤粮标准良田项目3标段施工标 | 新干县 |  | 2015.11.9 | 2016.3.10 | XGX-QYJL-2015SG-3 | 3347749.78 |
| 4 | 新干县2014年新增千亿斤粮标准良田项目4标段施工标 | 新干县 |  | 2015.11.9 | 2016.3.10 | XGX-QYJL-2015SG-4 | 3229037.44 |
| 5 | 新干县2014年新增千亿斤粮标准良田项目施工监理标 | 新干县 | 施工全过程监理服务 | 2015.11.9 | 2016.3.10 | XGX-QYJL-2015JL | 180000.00 |
| 6 | 新干县2014年新增千亿斤粮标准良田项目混凝土预制构件采购标A标段 | 新干县 | 混凝土预制构件采购 | 2015.11.9 | 2016.1.8 | XGX-QYJL-2015CG-A | 2318964.00 |
| 7 | 新干县2014年新增千亿斤粮标准良田项目混凝土预制构件采购标B标段 | 新干县 |  | 2015.11.9 | 2016.1.8 | XGX-QYJL-2015CG-B | 2422890.00 |

投 标 人 须 知

投标人须知前附表

| 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 招标人 | 名称：新干县农业局 地址：新干县金川镇中大道52号 联系人：李先生 电话：0796-7135735 |
| 招标代理机构 | 名称：江西中汇工程技术监理咨询有限公司 地址：江西省南昌市红谷滩新区翠林路鹿璟名居D栋2801 联系人：陈先生 电话：13479688801/0796-7068883 |
| 招标范围 | 新干县2014年新增千亿斤粮标准良田项目混凝土预制构件采购招标。 |
| 供货时间 | 2015年11月9日—2016年1月8日，60日历天(具体以签订合同为准)。 接到业主发出的书面通知书后5天内供货 |
| 质量要求 | 预制构件混凝土标号为C20，每100方混凝土送检一组试样，送检质量合格。发包人将按规范要求进行抽检，抽检质量合格。具体按《农田水利工程灌排渠用预制混凝土构件》（DB33/T408-2003）。 |
| 建设地点 | 新干县城上乡 |
| 资金来源 | 中央财政资金 |
| 投标人资质条件 | 投标人应具备承担本标段的资质条件如下： 具备企业法人资格，有预制砼构件生产或销售合法经营资格[要求提供有效企业法人营业执照 (具有水泥制品或砼预制构件生产营业范围)、机构信用代码证、组织机构代码证和税务登记证]；具有通过2015年年检的江西省水利水电企业管理协会颁发的小农水建设混凝土预制构件品质量合格证书及小农水建设混凝土预制构件厂家生产能力认证书； |
| 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受,应满足下列要求: |
| 踏勘现场 | ☑不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 投标预备会 | ☑不召开 □召开,召开时间： 召开地点： |
| 分包 | ☑不允许 □允许,分包内容要求: 分包金额要求: 接受分包的第三人资质要求: |
| 偏离 | ☑不允许 □允许 |
| 投标人提出问题的截止时间 | 2015年9月24日17：00前 |
| 招标人澄清的时间 | 2015年9月25日 |
| 投标有效期 | 有效期为30天。 |
| 投标保证金和 招标文件资料费 | 投标保证金：肆万元整（无论投几个标段均只需递交肆万元整投标保证金，中标后转为履约保证金，不计息）和招标文件资料费： 200元/标段（不退，随投标保证金一并转入招标人指定账户）。 缴纳方式：银行转账 收款单位：新干县公共资源交易中心；开户行与账号（选择其中之一开户行与帐号进账）：①新干县农村信用合作联社营业部；账号：175267701000003378。②中国银行新干县支行；账号：191707310800。③中国建设银行新干县支行；账号：36001457010052502161。④中国工商银行新干县支行；账号：1509213609000029321。⑤农行新干营业部；账号：376101040008981；⑥九江银行新干县支行，账号：757060100100018302。 有关要求说明：1、汇款请注明“新干县2014年新增千亿斤粮标准良田项目混凝土预制构件采购 标投标保证金”字样；2、投标人必须从营业执照注册所在地本单位银行基本帐户将投标保证金及招标文件资料费汇入以上账户之一，交纳截止时间：2015年10月9日18时00分前，以到账时间为准，否则，视为自动弃权。 未按要求汇出，影响到账查验的，由投标人自行负责。 |
| 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 签字或盖章要求 | 按招标文件要求签字或盖章。 |
| 投标文件份数 | 4份（正本壹份，副本叁份）; |
| 投标截止时间 | 2015年10月10日14时30分 |
| 递交投标文件地点 | 新干县公共资源交易中心 |
| 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间； 开标地点: 新干县公共资源交易中心。 |
| 履约担保 | 履约担保的形式：转账担保； 履约担保的金额：中标金额的10%。 |
| 需要补充的其他内容 |  |
| 投标人出席开标会 现场人员要求 | □法定代表人 ☑法定代表人或授权委托人 以上打“√”人员必须出席开标会，否则招标人可宣布其已放弃投标。 |
| 其他 | 1、一个投标单位可以同时参与两个标段的投标，但最多只能中一个标段。若同一投标企业参加了二个标段且在先开标段排序第一，则该投标企业所投的另一个标段，其有效报价只参与平均值（Ap）计算，不参与中标排序； 2、投标人投标文件A标段和B标段应分别密封装袋； 3、预中标单位必须在新干县设立生产基地、面积不少于20亩，并向招标人提供新干县辖区内具有企业法人营业执照、生产场地租赁合同，且有存货不少于8000M（开标后第15天现场考察为准）。否则视为不响应招标文件，取消中标资格； 4、预中标单位在新干县现具备能生产合格产品的自有生产机械设备5台套以上（含5台套，开标后第15天现场考察为准），均符合设计图纸及生产合格产品要求，具有2015年在生产基地生产UD30、UD50规格产品的检测报告。否则视为不响应招标文件，取消中标资格； 5、本工程如有投诉，投诉人应严格按照《吉安市公共资源交易活动投诉处理办法》（吉府办发[2015]1号）的规定和程序进行投诉，否则招投标监督部门可以不予受理；一旦投诉或被投诉，在投诉未做出处理决定前其投标保证金暂不退还，投标有效期也顺延。 |

一、 总  则

1．适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目。

2.12．定义

“招标人”系指按照本次招标结果进行协议购货的招标单位。

2.2“投标人”系指无条件接受招标文件的各项要求，具备规定的生产和供货能力，向招标方提交投标文件的生产商）

3．招标方式

本次招标采取公开招标方式。

4．投标人资格

见前附表。

5．投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

（二）招 标 文 件

6．招标文件的构成

6.1招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）供货协议书

（4）评标办法

（5）工程量清单

（6）投标文件格式

（7）招标图纸

6.2 投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标人联系解决。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应，其风险应由投标人承担。根据有关规定，没有实质性响应招标文件要求的投标将按废标处理。

7．招标文件的答疑

招标人不组织集中答疑，投标人提出的与投标有关的任何问题 应按投标须知中规定的时间 以无记名电子信箱方式 (184818847@qq.com)提出疑问。

招标人的答疑 按投标须知规定的时间 在“新干县公共资源交易网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网”予以解答。各投标人应及时关注并查询，因查询不及时造成的后果由各投标人自负。

8、招标文件的修改

在投标截止日期  15　天前，招标人都可能会以补充通知的方式修改招标文件。补充通知将公布在“新干县公共资源交易网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网”上，各投标人应及时到网上获取相关信息。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长投标文件的截止日期，具体时间将在补充通知中写明。

（三）投标文件的编制

9．投标文件的语言和计量单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

9.2 投标人提交的投标文件中所使用的计量单位,除招标文件中有特殊要求外,应采用国家法定计量单位。

10．投标文件的构成

10.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

(1)投标函及投标函附录；

(2)承诺函（质量保证措施及服务承诺函、交货期承诺函）；

(3)授权委托书

(4)投标保证金及招标文件资料费

(5)项目管理机构

(6)资格审查资料

(7)其它材料

11．投标函

投标人应按照招标文件中的投标函格式完整地填写投标函。

12．投标报价

12.1.1投标人在投标文件中报价函中填写的投标报价，为最后结算发票价。投标报价应包括构件成本、税金、利润等费用。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.1.2结算工程量以田间验收工程量为准。

12.1.3混凝土预制构件由新干县2014年新增千亿斤粮标准良田项目各施工标中标单位自行拉运。

12.2投标文件中的大写金额与小写金额应一致，不一致的以大写金额为准；投标单价必须取小数点后两位。

12.3投标人应充分考虑市场环境和生产要素价格变化对合同的影响，在招标控制价0.98A-0.85A范围内进行报价。投标单位不须另外编制工程量清单预算。

13．投标货币

投标应以人民币报价。

14．技术性能及质量服务要求的响应

14.1投标产品必须满足招标文件技术要求。

14.2投标人应提供有力的质量保证措施和优质的售后服务。

15．证明投标人合格的资格文件

15.1投标人应填写并提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提交的合格和资格证明材料应使招标人满意。

15.3投标人除必须具有履行合同所需提供货物的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

16．投标保证金及招标文件资料费

16.1投标保证金：从企业基本账户（不含企业分公司或办事处账户）转入招标人指定账户(以其到账时间为准)，否则招标人不受理其投标文件，若在规定时间内未进账则视为投标单位做自动弃权。

开标时，投标人的银行进账票据随投标文件一并递交，未按要求提供者其投标文件作废标处理。

未中标的投标人在开标结束3个工作日后凭投标保证金进账票据复印件自行到收款单位办理退还手续退回投标保证金，在对异地投标人退款中产生的汇款手续费由其自行承担。

16.2中标人的投标保证金，将在供货协议合同签定后自动转为履约合同保证金，履约合同保证金为中标金额的10%，履约保证金以转账方式转入以下账户，合同履约保证金在供货协议合同期满后予以退还，不计利息。

收款单位：新干县公共资源交易中心；开户行与账号（选择其中之一开户行与帐号进账）：①新干县农村信用合作联社营业部；账号：175267701000003378。②中国银行新干县支行；账号：191707310800。③中国建设银行新干县支行；账号：36001457010052502161。④中国工商银行新干县支行；账号：1509213609000029321。⑤农行新干营业部；账号：376101040008981；⑥九江银行新干县支行，账号：757060100100018302。

备注：汇款请注明“新干县2014年新增千亿斤粮标准良田项目混凝土预制构件采购  标段履约保证金”字样

16.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

投标人在投标有效期内撤回其投标；

投标人在投标过程中有违规行为；

中标人在规定期限内未按规定签定供货协议合同；

经查实投标人有恶意投诉行为。

17．投标有效期

17.1投标有效期为招标人规定的开标之日起叁拾（30）天。

17.2特殊情况下，在投标有效期期满之前，招标人可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人可以以书面形式拒绝或接受这一要求。拒绝这一要求的投标人放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18．投标文件的份数和签署

18.1投标人应按照投标须知的要求，准备一式四份投标文件（一份正本、三份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本内容不符，以正本为准。

18.2投标文件的正本和所有的副本均须打印并由投标人法人代表或其授权代表签署并每页加盖公章。

18.3投标文件的填写部分正本必须用不退色的墨水填写或打印,投标人法人代表或其授权代表签署的必须是原件，副本可以用复印件（另每页加盖公章）。

18.4投标人应保证所提供的全部资料的真实性、合法性。除投标人对错处做必要的修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人法人代表或其授权代表签字和盖章, 投标书因字迹潦草、印章不能清楚辨认或表达不清所引起的后果由投标方负责。

（四）投标文件的递交

19．投标文件的密封和标记

19.1投标文件应按以下方法装袋密封：

每个投标人应按要求递交一个投标文件密封袋，将正、副本均装在密封袋中，不密封的投标文件无效。封口处应有法定代表人印章或法人授权代表的签字及投标人公章。封皮上还应写明招标项目名称、投标人名称、地址，并注明“开标时启封”字样。

19.2如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标书，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

20．投标截止日期

20.1招标人在规定的地址收到投标文件的时间不得迟于规定的截止时间。

20.2招标人可以按投标人须知第8条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止日期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

21．迟交的投标文件

21.1按照投标人须知有关规定,招标人将拒绝并原封退回在其规定的截止日期后收到的任何投标文件。

22．投标文件的修改和撤回

22.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止日期前，将书面通知送至招标人。

22.2投标人修改或撤回投标文件通知书，应按投标人须知第19条规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

22.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

22.4在投标截止期至投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）开标与评标

23．开标

23.1在规定的开标时间和所有准时参加开标会的投标人法定代表人或其委托代理人在场的情况下，招标人委托的招标代理机构组织开标会议，参加开标的投标人的法定代表人或其委托代理应签名报到，以证明其准时出席开标会议。

开标时，邀请出席开标会的单位有：新干县农业局、水利局、发改委、 财政局、 检察院等。

投标人代表（指法定代表人或其委托代理人）在规定的开标会时间后到达或未参加开标会议的将视为自动弃权。

23.2按照投标人须知的规定，同意撤回的投标将不予开封。

24．开标会程序

(1) 宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并进行现场资格初查(投标人的法定代表人或其授权委托人在招标人指定的登记册上签名报到)；

(3)招标人代表随机抽取下浮让利系数；

(4)在招标监督人员的监督下，由投标人代表检查投标文件的密封情况；

(5) 按照A标段至B标段的开标顺序当众开标，开前查验投标文件封装标识情况，公布投标人名称、投标报价及招标人认为需要公布的其它内容，并进行文字记录；

(6)投标人的法定代表人或其委托代理人等在报价记录上签字确认；

(7)现场监督人员在开标纪录上签字确认；

(8) 现场开标会结束，转入评标阶段。

24.1招标人将在江西省水利评标专家库中抽取5名专家。

24.2开标后，招标人立即组织评委会进行评标。评委会企业开展评标工作，负责审议所有投标文件，并推荐1-3家(含)中标排序人。

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人对其投标文件进行澄清。投标人有责任按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

25.2重要澄清的答复应是书面的，并作为投标文件的一部分，但不得对投标价格等实质性的内容进行修改。

26．投标文件的初审

26.1评委会将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件签署是否符合要求、投标文件总体编排是否有序且基本符合招标文件要求。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件符合的投标。评委会决定投标文件的响应性根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝,投标人不得通过修改或撤消不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质上响应的投标进行进一步审核。

27．评标的基本原则和方法

27.1评委会将按照投标人须知和评标办法的规定，仅对确认为实质性响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

27.2评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

27.3投标文件属下列情况之一的，应当按照无效投标处理：（1）应交未交投标保证金；（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章；（3）不具备招标文件中规定资格要求；（4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

27.4出现下列情形的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的。

28．评标过程的保密性

28.1本次公开招标过程中及定标以后，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及评标意见等，均不得向投标人及与投标无关的其他人员透露。不管中标结果如何，招标人都有权拒绝任何投标人要求对评标、定标情况和未中标原因作出任何解释。

28.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同等方面向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

28.3、将中标排序在新干县公共资源交易网、江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上公示3个工作日后，招标人依法确定中标人，并接受社会的监督。

29、付款方式：按安装施工单位验收的合格工程量分月支付，月支付为货款的70%，决算审计后付至审定金额的90%，余款10%作为质量保证金，质量保证期为一年，质量保证期与安装施工的质量保证期相同，质量保证期完付清货款。投标人必须在投标文件中对付款方式作出响应，否则视为不响应招标文件。

29.1投标截止时间：见前附表，其后送达的投标文件，招标人有权拒收。

29.2开标时间：同投标截止时间

29.3投标、开标地点：新干县公共资源交易中心。

（六）授予合同

30．合同授予标准

30.1评委会将根据评审的情况确定中标人排序人，经公示后。招标人确定中标人后，应报分管监督的招投标管理机构签收，

30.2中标人为该货物生产商。

31．中标通知书

31.1在投标有效期期满之前，招标人并于七日内以书面形式向中标人发出中标通知书。中标人应按中标通知书规定的日期由法定代表人或法人授权代表与招标人签订供货协议合同，若中标人逾期不签订供货协议合同，招标人有权取消其中标资格，按有关规定没收投标保证金，另定中标人，并保留追究因原中标人违约所造成的一切损失的权利。

31.2中标通知书将是供货协议合同的一个组成部分。

32．签订供货协议合同

32.1中标人应按中标通知书指定的时间、地点与招标人签订供货协议合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订供货协议合同的依据。

32.2中标方如法人代表或其他任何情况变化,不应影响供货协议合同的执行。

33．履约保证金

33.1中标人在收到中标通知后5天内，由协议供货供应商按照规定向招标人提交履约保证金。

33.2协议供货供应商须提交履约保证金为中标金额的10%。

33.3履约保证金的有效期到供货协议合同期满时止，有效期期满退还给协议供货商，不计利息。

33.4交货时间：接到业主书面通知后五天内供货(如中标人在接到业主书面通知后五天内不能供货，招标人有权选择另一标段中标人供货，供货单价按放弃中标的单位的单价结算)。

33.5如两个标段的中标人都不能按规定期限和规定地点交货，本标段的中标人按每拖延1天按合同价的0.1%作为处罚金，限额为合同总价的2%。拖延超过30天（含），没收其履约保证金，并中止合同，招标人将有权依法另行选择其它投标人中标。招标人可从应向中标人支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除中标人完成工程的责任或合同规定的其它责任。

34．合同价款的确定及结算办法

34.1合同价款的确定

中标人的投标价即为中标价，中标价即为合同价，任何一方不得违法擅自改变，属允许范围内的价格调整由甲、乙双方依法按规定在合同协议条款中具体明确。

34.2合同条款签订要求

①本工程款结算采用总价控制、综合单价结算的办法。

②工程结算按施工过程中甲乙双方签证并经监理签字验收合格的实际发生工程量计算。

35．技术规范

35.1本工程采用的技术规范

本工程执行国家现行有关技术、竣工验收规范和质量检验标准及江西省水利科学研究院、江西省水利厅基本建设工程质量检测中心站编制的《江西省小型农田水利灌排渠预制混凝土构件制作与检测指南》为准。

35.2对材料的质量和试验要求

材料应提供三证（出厂证、合格证、材料检测报告），需要进行二次试验的材料必须进行二次试验，并提供二次试验报告。

36．工程缺陷责任期

本工程缺陷责任期：壹年

37．中标人须支付费用

37.1按规定支付建设工程交易综合服务费，中标人应在签订合同前向新干县公共资源交易中心交纳建设工程交易综合服务费，否则不予签订合同。

- 协议书

协  议  书（格式）

合同名称：新干县2014年新增千亿斤粮标准良田项目混凝土预制构件采购招标

合同编号：

新干县农业局（以下称业主）拟招标的项目，接受了         （以下称供应商）的投标，双方达成如下协议，并于    年    月    日签订了本协议书，合同总金额为人民币（大写）                           ，小写             元。

1. 本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

2. 本合同包括下列文件：（示例）

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标报价书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）经双方确认进人合同的其它文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。

3.供应商保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

4. 业主保证按照合同规定付款并承担合同规定的业主的全部义务和责任。

5. 本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。

6. 本合同一式  份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本  份，业主执  份，供货商  份，其余副本由业主分送有关单位。

业 主：   （名    称）              供应商   （名    称）

（盖单位章）                       （盖单位章）

法定代表人：   （姓    名）      法定代表人：   （姓    名）

（或委托代理人） （签    名）    （或委托代理人） （签    名）

地    址：                       地    址：

网    址：                       网    址：

电    话：                       电    话：

电    传：                       电    传：

传    真：                       传    真：

电报挂号：                       电报挂号：

邮政编码：                       邮政编码：

开户银行：                       开户银行：

帐    号：                       帐    号：

- 评标办法

一、评标原则

根据国家有关招标投标的法律、法规和《吉安市人民政府办公室关于印发进一步加强政府投资工程建设项目招标投标监督管理工作意见等的通知》（吉府办发[2007]25号）》之规定，结合我县的实际情况，制定本评标办法。

二、评标方法

本工程采用经评审的最低投标价法进行评标。资格审查合格且投标报价大于等于B值小于等于0.98A的最低合理报价的投标人为第一中标排序人，依次类推。投标人投标单价均应在相应主要控制单价的0.85～0.98倍值范围内。否则，按废标处理。

本工程设定的招标控制价为：A标段2318964.00元；B标段2422890.00元。

A标段

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 控制单价（元/ m） | 大约需求量（m） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土U型槽U30 | m | 30 | 19760 | 592800 |
| 2 | 混凝土U型槽U50 | m | 44 | 39231 | 1726164 |

B标段

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 控制单价（元/ m） | 大约需求量（m） | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土U型槽U30 | m | 30 | 30889 | 926670 |
| 2 | 混凝土U型槽U50 | m | 44 | 34005 | 1496220 |

注：本工程量清单中的A、B标段的工程量为虚拟工程量，工程结算时的以田间验收工程量为准。

若第一中标候选人以资金、技术、工期等非正常理由放弃中标，行业主管部门没收其投标保证金并记入不良行为档案；第二中标候选人同意按第一中标候选人中标价签订合同的，应当确定其为中标人，依此顺序，依次确定为中标人；第二中标候选人和第三中标候选人不同意按第一中标候选人中标价签订合同的，招标人可依法重新组织招标。

三、现场开标阶段

(一)资格初审：

对所有参加开标会的投标人进行现场资格初审(投标人的法定代表人或其授权委托人在招标人指定的登记册上签名报到)。资格初审不合格的，其投标无效。资格初审合格并无争议的不进行证件展示，有争议的展示其证件。

(二)抽取下浮让利系数

招标人代表现场随机抽取一个下浮让利系数(K值),每个标段随机抽取一个，下浮让利系数为:1%、1.5%、2%、2.5%、3%共五个系数；

(三)查验投标文件密封及签章情况，唱标人开启投标书，并当众宣读各投标人名称、投标报价等内容；

(四)合理低价B值的确定

设定招标最高控制价为A，各投标人有效报价（有效投标总价）为An，各投标人有效报价的算术平均值为Ap，招标合理低价为B。

当0.85A≤An≤0.98A时，An为有效报价。

An>0.98A或An<0.85A时，An为无效报价，无效报价不得进入有效报价算术平均值Ap的计算。

当有效投标报价人数小于等于4家时，Ap值为各投标人的有效报价的算术平均值；当有效投标报价人数多于或等于5家时，Ap值为各投标人的有效报价去掉一个最高值和一个最低值后，剩余的有效报价的算术平均值；

Ap=（A1+A2+…An）/n，

招标合理低价B值按以下公式计算：

B=（A+ Ap）÷2×(1-K)

（B值、AP值均保留2位小数。）

当B≤An≤0.98A时，An为合理报价。

按等于或大于合理低价（B值）的投标报价由低到高进行排序，报价排序前七名的入围企业投标文件和资格标交评标委员会评审(不足七家的全部送评标委员会评审)。开标会结束，转入评标阶段。

四、评标阶段

(一)资格审查：

按等于或大于合理低价（B值）的投标报价由低到高进行排序，报价排序前七名的投标人进行资格审查（合理报价不足7名的，全部进行资格审查）。

资格审查内容：

- 法定代表人身份证明材料或授权委托书及相应本人身份证；

- 有效营业执照(具有水泥制品或砼预制构件生产营业范围)；

- 具有通过2015年年检的江西省水利水电企业管理协会颁发的小农水建设混凝土预制构件品质量合格证书及小农水建设混凝土预制构件厂家生产能力认证书；

④国税和地税税务登记证、组织机构代码证、机构信用代码证；

⑤投标保证金及招标文件资料费的银行进帐凭证；

以上证件、凭证必须当场当时提供原件，缺少任何一项视为资格初查不合格。若在将其投标文件开启后，并送评标委员会评审之前未提交的，视为自动放弃。如弄虚作假，经查实取消投标、中标资格，并没收其投标保证金。

通过资格审查的投标人，进行下阶段开标。

(二)投标文件进行评审

通过资格审查的投标人，按大于等于B值的投标报价从低到高排序，取前三名进行投标文件评审，如评审过程中出现下列情况，视为重大偏差按废标处理，排序在后的依次递补。推荐出排序的前三名为中标候选人。

评标委员会按照招标文件和本评标办法的规定，客观公正、公平地对每个标段投标文件进行评审，列出每份被评审文件中的细微偏差和重大偏差内容，依法淘汰存在重大偏差内容的投标文件。

1、投标文件评审内容

（1）投标文件按照招标文件的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

A．投标函按照招标文件的规定填报了投标价，且盖章和签字符合招标文件要求；

B．投标函附表齐全完整，内容均按规定填写；

C．按规定提供了资格审查条件的证件、材料复印件，证件清晰可辨、有效；

D．投标文件按招标文件规定的形式装订。

（2）投标文件正副本中需投标人签字、加盖公章处而没有投标人法定代表人或授权委托人签字和加盖公章的；

（3）按招标文件要求的时间和方式提供了投标保证金和招标文件资料费；

（4）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价；

（5）投标文件字迹模糊、表述不清导致无法确认投标价格；

（6）没有按照招标文件要求提供的质量保证措施及服务承诺函和交货期承诺函的；

（7）投标文件不应附有招标人不能接受的条件。

（8）有下列情况之一的，其投标文件按废标处理：

A.不同投标人投标文件内容存在非正常一致的；

B.不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

C.不同投标人的投标报价、工程量清单综合单价及组成非正常一致或呈规律性变化的；

D.不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制的；

E.不同投标人的投标文件载明的项目管理单位主要管理成员出现同一人的；

F.不同投标人的投标文件相互混装的；

G.不同投标人的投标保证金或者投标保函的反担保出自同一单位、个人或同一银行帐号的；

H.递交投标文件的投标人为7家或7家以上时，抽取任何下浮系数均不影响中标结果的，所有投标文件按废标处理；

I、投标文件字迹模糊、表述不清导致无法确认投标价格的；

J、投标人投标报价大写表述错误或无法正确辩读的，大小写填写位置错乱的；

K、投标人有违法违规等不良行为记录的。

（9）不符合招标文件中规定的其他实质性要求或违反国家有关规定的；

评标委员会发现投标文件中有不符合上述条件之一的及有建设部令第89号所规定的无效投标文件和国家七部委局令第12号、第30号所规定的重大偏差内容的，应当视为不响应招标文件中的内容，按废标处理。

非重大偏差的偏差，认定为细微偏差。细微偏差系指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。在评标结束前，评标委员会可以要求投标人书面补正，投标人拒不按照要求对投标文件中细微偏差予以书面补正的，评审时评标委员会可以作不利于该投标人的量化或者否决其投标。评标委员会应将细微偏差逐项列出，记录在案。细微偏差不影响投标文件的有效性。

2、投标文件的书面说明和补正

评标委员会对评审有疑义或存在细微偏差的投标文件可以要求投标人进行书面说明和补正，但书面说明和补正应按《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委令第12号）第二十六条规定进行。对拒不作出书面说明或补正的投标人，评标委员会在综合评议时可以否决其投标。

在此评审过程中，如有废标认定的，排序在后的依次递补。

八、推荐中标排序人

1、本招标工程每标段评标委员会向招标人推荐不超过3家（含）中标排序人，并向招标人提交书面评标报告。

2、评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标的情况作详细说明。

注：1、若排序前三名出现两个（含）以上投标单位报价相同时，由招标人代表在招标监督机构的监督下，当场随机抽取排序名次。

2、专家评审阶段出现废标的，不影响该合理最低价B值的计算结果。

3、在抽取下浮让利系数（K）值后，当等于或大于B值参加评审的有效投标报价少于三家（不含三家）时，则重新抽取下浮系数和计算B值及确定不少于三家以上投标人参加评审。若重新抽取下浮系数计算B值仍然不足三家的，则将有效投标报价按从低到高排序取前三名。

- 工程量清单

1 工程量清单说明

(1) 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

(2) 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

(3) 本工程量清单中的综合单价为招标控制综合单价，合同结算综合单价按投标须知第34条之规定计算，计算后的综合单价即为合同结算价，在合同实施过程中综合单价不作调整。

(4) 本次招标工程量清单中的工程量为设计估算工程量，不作为最终结算工程量，最终结算工程量为田间验收工程量。

2 工程量清单

2.1 工程量清单表

工程量清单表

A标段：

| 序 号 | 工程或费用名称 | 单位 | 交货地点 | 控制单价(元/ m) | 大约需求量 （m） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土U型槽U30 | m | 业主指定 |  |  |  |
| 2 | 混凝土U型槽U50 | m | 业主指定 |  |  |  |

B标段：

| 序 号 | 工程或费用名称 | 单位 | 交货地点 | 控制单价(元/ m) | 大约需求量 （m） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土U型槽U30 | m | 业主指定 |  |  |  |
| 2 | 混凝土U型槽U50 | m | 业主指定 |  |  |  |

- 投标文件格式

________________________      （项目名称）      （标段名称）

投 标 文 件

投   标   人：________________________________

_______年_____月_____日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、工程量清单报价表

三、承诺函（质量保证措施及服务承诺函、交货期承诺函）

四、授权委托书

五、投标保证金及招标文件资料费

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、其它材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

____________________（招标人名称）:

1．我方己仔细研究了_________________（项目名称）      标段招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）：                        （小写）：           的投标总报价供应产品，修补产品中的任何缺陷，产品质量达到_____________。

2．我方承诺提交的投标文件(包括投标报价书和其它投标文件)有效期为30天，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金人民币（大写）_______________元（￥_____________）。

4.如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方保证产品供应能满足施工进度要法求，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

（5）我方同意招标文件规定的付款方式。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，若有虚假行为或国家有关规定的投标禁止行为（或违法情形），我方愿承担一切后果。

6.___________________（其他补充说明）。

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地    址：_________________________________

电    话：_________________________________

________年____月____日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 天数: 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1年 |  |
| … | … |  |  |
| … | … |  |  |

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

地    址：_________________________________

电    话：_________________________________

________年____月____日

二、工程量清单报价表

工程量清单报价表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单 位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  | 元 汇入投标报价汇总表 |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

年    月    日

三、承诺函

（一）质量保证措施及服务承诺函

新干县农业局：

一、为保证投标产品质量，特作如下承诺：

1、混凝土U形槽制作符合《江西省小型农田水利灌排渠预制混凝土构件制作与检测指南》标准的规定，我公司所提供的产品保证检验合格。

2、质量保证期从工程验收之日起      个月，在质量保证期内，我公司负责免费提供混凝土U型槽替换不合格的混凝土U型槽，更换后的混凝土U型槽质量保证期仍为      个月。

3、保证产品质量完全符合招标方提出的质量、规格和性能要求，并在产品保证期内无异常。如果投标方货物质量达不到招标方的要求，招标方将保有对投标方的索赔权。

4、严格检查和控制原材料的进厂质量。

二、售后服务承诺如下

1、我方会及时提供上下车人员，并保证文明作业。

2、按你方的供货要求，及时满足你方对所需规格、型号的混凝土U型槽。

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

________年____月____日

（二）交货期承诺函

新干县农业局：

1、若我公司中标，保证在接到业主书面通知后五天内供货。

2、如果我公司提供的产品不符合同规定的技术要求，则业主有权要求退货，所造成的一切经济损失由我公司自行承担，并没收我公司的履约保证金。

3、如果我公司未按规定进度交货，造成安装人与你方的合同纠纷，我公司愿承担由此造成的全部责任。

4、如我公司在接到业主书面通知后五天内不能供货，招标人有权选择另一标段中标人供货。

5、如我公司在接到业主书面通知后五天内不能供货，且业主选择的另一标段的中标人也不能及时供货，我公司承诺每拖延1天按合同价的0.1%作为处罚金，限额为合同总价的2%。若拖延超过30天（含），业主有权没收我公司的履约保证金，并中止合同，业主将有权依法另行选择其它投标人中标。

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____________（签字）

________年____月____日

四、授权委托书

本人________（姓名）系________________________（投标人名称）的法定代表人，现委托________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_________________________（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：__________________________________

代理人无转委托权。

附：委托代理人居民身份证复印件

投标人：_________________________（盖单位章）

法定代表人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

委托代理人：_____________________（签字）

身份证号码：_________________________________

________年____月____日

五、投标保证金及招标文件资料费

附上投标保证金及招标文件资料费的交纳凭证或票据的复印件。

法定代表人或其委托代理人：_______（签字）

地    址：_________________________

电    话：_________________________

________年____月____日

六、项目管理机构

（一）拟投入人员情况表

| 序号 | 姓名 | 拟在项目中担任岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

七、资格审查资料

投标人基本情况表

投标人基本情况应附资格审查内容的复印件。

| 投标人名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：_____(盖章)______

法定代表人(或委托代理人)：_____(签字)______

_______年___月__日

八、其他材料

- 招标图纸

投标人可自行在招标公告指明的相关网站下载招标图纸。